Research Preparation Agent

Веб-интерфейс · Полная спецификация проекта

Исследовательская логика · Агентная архитектура · Next.js + FastAPI · План реализации

Цель: создать систему, которая превращает размытый продуктовый запрос в валидный исследовательский дизайн. Доступна из любой страны через браузер — без установки приложений.

Содержание

1.  Концепция и цель системы

2.  Принципиальная модель

3.  Процесс работы агента — 10 шагов

4.  Детали каждого этапа

5.  Исследовательская логика

6.  Архитектура агентов

7.  Веб-интерфейс: дизайн и UX

8.  Технический стек

9.  Структура проекта и деплой

10.  Критерии качества и риски

11.  План реализации MVP

12.  Quick Reference

1. Концепция и цель системы

Research Preparation Agent — AI-система с веб-интерфейсом, которая полностью берёт на себя подготовительную фазу UX-исследования. Заказчик открывает ссылку в браузере из любой страны мира, проходит пошаговый мастер, агент собирает контекст, выбирает метод, формулирует гипотезы из данных компании, определяет выборку и генерирует готовый пакет документов для скачивания. Человеку остаётся только провести само интервью.

Почему веб-интерфейс

▸  Доступность Работает из любой страны через браузер — без VPN, без установки приложений

▸  Простота входа Заказчик переходит по ссылке — и сразу в работе

▸  Полный контроль UI Пошаговый wizard вместо свободного чата — меньше ошибок, понятнее прогресс

▸  Загрузка файлов Drag & drop документов компании прямо в интерфейсе

▸  Скачивание артефактов Готовые документы скачиваются как .docx / .pdf одной кнопкой

Чем это отличается от "генератора гайдов"

Главный риск — сделать генератор красивых документов вместо системы принятия исследовательских решений. Агент должен обосновывать выбор метода, объяснять почему сформулирована именно эта гипотеза, и давать заказчику понимание логики — а не просто заполнять шаблон.

Роли агента

▸  Бриф-мастер вытаскивает контекст и ключевое решение из заказчика

▸  Аналитик работает с данными компании, формулирует гипотезы

▸  Методолог выбирает метод на основе типа неопределённости

▸  Дизайнер строит дизайн исследования со всеми компонентами

▸  Писатель генерирует пакет документов по шаблонам

Выходной пакет документов

▸  Discussion guide структура интервью с таймингом, вопросами и зондами

▸  Рекрутинговый скринер готовая форма фильтрации участников

▸  Briefing для интервьюера как вести себя, на что обратить внимание

▸  Шаблон инсайтов куда записывать наблюдения во время и после интервью

▸  Дизайн исследования цель, вопросы, гипотезы, метод, выборка, ограничения

▸  Чеклист запуска что проверить перед стартом

2. Принципиальная модель

Система состоит из пяти взаимосвязанных блоков:

Research Preparation Agent
  =  Бриф-мастер          (сбор контекста, ключевого решения)
  +  RAG-поиск             (гипотезы из данных компании)
  +  Decision engine       (выбор метода, обоснование)
  +  Генерация артефактов  (документы по шаблонам)
  +  Human review          (подтверждение на ключевых этапах)

Принципы взаимодействия

Wizard, не свободный чат: Заказчик видит прогресс-бар с этапами. На каждом экране — конкретная задача, чёткие кнопки действий. Не нужно думать что писать.

Каждый шаг: данные → решение → объяснение: Агент не просто генерирует текст — принимает решение и объясняет логику в UI. Заказчик может поправить прямо на экране.

Асинхронность по этапам: Каждый этап завершается артефактом. Заказчик подтверждает или правит — только потом агент идёт дальше.

Минимум трения: 2–3 вопроса за раз, большие кнопки, inline-редактирование результатов. Загрузка документов drag & drop.

Graceful degradation: Нет документов компании — работает с брифингом. Заказчик не знает ответа — пропускает, строит на том что есть.

3. Процесс работы агента — 10 шагов

Полный pipeline от запроса до готового пакета:

Intake  →  Уточнение  →  Бриф  →  Контекст  →  Гипотезы  →  Метод  →  Выборка  →  Дизайн  →  Сценарий  →  Проверка

| # | Шаг | Что делает агент | Что видит заказчик в UI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intake | Получает первоначальный запрос, фиксирует тему | Стартовый экран: textarea «Опишите задачу», кнопка «Начать» |
| 2 | Уточнение | Задаёт 2–3 уточняющих вопроса | Карточки с вопросами, текстовые поля, кнопка «Далее» |
| 3 | Бриф ✓ | Формулирует ключевой вопрос и ограничения | Итоговый бриф с кнопками «Подтвердить» / «Изменить» |
| 4 | Контекст | Ищет по загруженным данным компании | Drag & drop загрузки, прогресс-бар индексации |
| 5 | Гипотезы ✓ | Формулирует гипотезы с источниками | Список гипотез, inline-редактирование, чекбоксы |
| 6 | Метод | Выбирает метод с обоснованием | Карточка метода + объяснение + кнопка «Изменить метод» |
| 7 | Выборка | Определяет сегменты, размер, скринер | Таблица сегментов, параметры выборки, скринер-вопросы |
| 8 | Дизайн ✓ | Собирает полный дизайн исследования | Полная карточка дизайна, финальный review |
| 9 | Сценарий | Строит discussion guide от гипотез | Превью guide в интерфейсе с блоками и таймингом |
| 10 | Проверка ✓ | Финальная валидация и генерация документов | Кнопки скачивания каждого документа (.docx / .pdf) |

4. Детали каждого этапа

Этап 3: Бриф

Самый важный этап — определяет все последующие решения.

Ключевой вопрос брифа: какое решение команда хочет принять на основе результатов этого исследования? Без ответа агент не переходит к следующему этапу.

Что агент вытаскивает из заказчика:

▸  Бизнес-контекст: что происходит, зачем исследование именно сейчас

▸  Вопрос исследования: что конкретно хотим узнать

▸  Что уже известно: гипотезы заказчика, результаты предыдущих данных

▸  Ограничения: сроки, бюджет, доступ к пользователям

▸  Что будет сделано с результатами: какое решение принимается

Этапы 4–5: Контекст и гипотезы

Агент сам формулирует гипотезы из загруженных данных компании. Заказчик загружает файлы через drag & drop в браузере — агент индексирует их и делает RAG-поиск по теме исследования.

Поддерживаемые форматы загрузки:

▸  .pdf, .docx, .txt — отчёты, предыдущие исследования, документация

▸  .csv — выгрузки из аналитики, NPS, тикетов поддержки

▸  URL — ссылки на Notion, Confluence (через интеграцию)

▸  Текст вставкой — скопированный контент из любого источника

Формат гипотезы:

[Сегмент] не делает [действие], потому что [причина], из-за чего [последствие].

Пример: «Новые пользователи не завершают онбординг (шаг 3), потому что не понимают ценности следующего шага, из-за чего 40% уходят в первую неделю.»

Источник: [файл или фрагмент, из которого взята гипотеза — кликабельно в UI]

Этап 6: Выбор метода

Метод определяется типом неопределённости, а не предпочтениями заказчика.

| Тип вопроса | Метод | Когда применять |
| --- | --- | --- |
| Что происходит / почему | Глубинные интервью | Нужно понять мотивацию, контекст, боли |
| Что и как часто | Опрос / аналитика | Нужны цифры, подтверждение масштаба |
| Работает ли решение | Юзабилити-тестирование | Есть прототип или продукт для проверки |
| Какой вариант лучше | A/B тест / concept test | Несколько вариантов, нужно сравнить |
| Мало времени / бюджета | Экспресс / guerrilla | Срочно, 5–7 участников, быстрый инсайт |
| Отслеживание во времени | Дневниковое исследование | Нужно понять поведение в реальном контексте |

Этап 9: Discussion guide

Сценарий строится от гипотез — каждый блок вопросов закрывает одну гипотезу.

| Блок | Время | Цель |
| --- | --- | --- |
| Разогрев и контекст | 5 мин | Снять напряжение, понять бэкграунд участника |
| Текущее поведение | 10 мин | Как сейчас решает задачу, без продукта |
| Боли и барьеры | 15 мин | Где спотыкается, что раздражает, что важно |
| Проверка гипотез | 15 мин | Целевые вопросы под каждую гипотезу |
| Реакция на решение | 10 мин | Показать концепт / текущий продукт |
| Завершение | 5 мин | Финальный вопрос, что упустили, благодарность |

5. Исследовательская логика

Матрица выбора метода по неопределённости

| Неопределённость | Вопрос | Правильный метод | Неправильный |
| --- | --- | --- | --- |
| Проблемная | Что болит? Почему уходят? | Интервью, дневники | Опрос |
| Концептуальная | Какое решение нужно? | Co-creation, concept test | A/B тест |
| Юзабилити | Можно ли это использовать? | Юзабилити-тест | Интервью |
| Оценочная | Насколько хорошо работает? | Опрос, аналитика | Интервью |
| Сравнительная | Какой вариант лучше? | A/B тест, card sorting | Интервью |

Критерии валидного дизайна

▸  Decision: есть чёткий ответ на «какое решение будет принято по результатам»

▸  Обоснование метода: метод соответствует типу неопределённости, а не привычке

▸  Валидные гипотезы: сформулированы фальсифицируемо, с указанием источника данных

▸  Логичная выборка: сегменты обоснованы, количество соответствует методу

▸  Сценарий от гипотез: каждый блок вопросов закрывает конкретную гипотезу

▸  Нет leading questions: вопросы открытые, не наводящие

Роль человека — точки контроля

| Точка контроля | Что проверяет заказчик | Действия в UI |
| --- | --- | --- |
| После брифа | Правильно ли сформулирован ключевой вопрос | Редактировать / Подтвердить |
| После гипотез | Все ли важные гипотезы учтены | Добавить / удалить / изменить приоритет |
| После метода | Соответствует ли метод реальным ограничениям | Изменить метод вручную |
| После дизайна | Финальный review перед генерацией | Подтвердить → Скачать документы |

6. Архитектура агентов

Система реализована как 6 специализированных агентов. FastAPI-бэкенд выступает оркестратором: управляет state, вызывает нужного агента, стримит ответ в Next.js-фронтенд через SSE.

| Агент | Ответственность | Входные данные | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Brief Agent | Сбор контекста, формулировка ключевого вопроса | Свободный запрос заказчика | Структурированный бриф |
| Context Agent | Поиск по данным компании, извлечение паттернов | Бриф + RAG-индекс загруженных файлов | Релевантные данные + источники |
| Hypothesis Agent | Формулировка и приоритизация гипотез | Данные из Context Agent | Список гипотез с источниками |
| Method Agent | Выбор метода с обоснованием | Бриф + гипотезы + ограничения | Метод + объяснение |
| Sampling Agent | Определение выборки и рекрутинга | Метод + бриф + гипотезы | Рекрутинговый план + скринер |
| Design Agent | Сборка дизайна + генерация документов | Все предыдущие выходы | Полный пакет .docx / .pdf |

State machine

State = {
  session_id:  uuid,
  stage:       "intake" | "brief" | "context" | "hypothesis"
               | "method" | "sampling" | "design" | "done",
  brief:       { research_question, decision, constraints, known },
  context:     { sources: [], patterns: [] },
  hypotheses:  [ { text, source, priority, falsifiable } ],
  method:      { name, rationale, uncertainty_type },
  sample:      { segments, size, criteria, screener },
  documents:   { guide_url, screener_url, briefing_url, ... }
}

Стриминг ответов

Каждый агент стримит ответ через SSE (Server-Sent Events). Фронтенд показывает текст по мере генерации — пользователь видит что агент «думает», а не ждёт пустого экрана.

Claude не имеет памяти между вызовами — весь state передаётся явно в каждый API-вызов. State сериализуется в PostgreSQL после каждого этапа, сессию можно продолжить в любой момент с любого устройства.

7. Веб-интерфейс: дизайн и UX

Интерфейс построен как wizard — пошаговый мастер с прогресс-баром. Каждый экран соответствует одному этапу pipeline. Заказчик никогда не видит «чат» — только чёткие экраны с конкретными действиями и результатами агента.

Структура экранов

| Экран | Компонент | Ключевые элементы UI |
| --- | --- | --- |
| Старт | LandingScreen | Большой textarea «Опишите задачу», кнопка «Начать исследование» |
| Уточнение | ClarifyScreen | До 3 карточек с вопросами, textarea под каждой, progress «2 из 10» |
| Бриф | BriefReviewScreen | Структурированный бриф, inline-редактирование, кнопки «Изменить» / «Подтвердить» |
| Загрузка данных | ContextUploadScreen | Drag & drop зона, список загруженных файлов, прогресс индексации, кнопка «Пропустить» |
| Гипотезы | HypothesesScreen | Список карточек гипотез, источник каждой, чекбоксы, кнопка «+ Добавить», приоритет drag |
| Метод | MethodScreen | Карточка метода + обоснование (стримингом), кнопка «Изменить метод» → dropdown |
| Выборка | SamplingScreen | Таблица сегментов, поле размера выборки, скринер-вопросы с редактированием |
| Дизайн | DesignReviewScreen | Полная карточка дизайна, все секции раскрыты, финальный confirm |
| Сценарий | GuidePreviewScreen | Превью discussion guide по блокам, тайминг, кнопка редактирования блока |
| Результат | OutputScreen | Кнопки скачивания каждого документа (.docx + .pdf), summary всего исследования |

Прогресс-бар и навигация

▸  Горизонтальный step-indicator вверху: 10 шагов, текущий подсвечен

▸  Заказчик может вернуться на предыдущий этап — агент сохраняет все изменения

▸  Кнопка «Сохранить и продолжить позже» — сессия доступна по URL

▸  На каждом экране — индикатор что агент «думает» (streaming dots)

Загрузка данных компании

▸  Drag & drop или выбор файлов: .pdf, .docx, .txt, .csv (макс. 50MB суммарно)

▸  Inline URL-поле: вставить ссылку на Notion или Confluence-страницу

▸  Textarea: вставить текст напрямую (для быстрого старта)

▸  После загрузки — прогресс-бар индексации, список файлов с галочками

▸  Кнопка «Пропустить» — агент работает только с брифингом

Скачивание документов

На финальном экране каждый документ доступен в двух форматах. Кнопка «Скачать всё» загружает ZIP-архив со всем пакетом.

▸  Discussion guide (.docx + .pdf)

▸  Рекрутинговый скринер (.docx + .pdf)

▸  Briefing для интервьюера (.docx + .pdf)

▸  Шаблон записи инсайтов (.docx + .pdf)

▸  Дизайн исследования (.docx + .pdf)

▸  Чеклист запуска (.pdf)

8. Технический стек

Схема архитектуры

БРАУЗЕР (любая страна, любое устройство)
  └── Next.js 14 (App Router)
       • React-компоненты wizard
       • SSE-клиент для стриминга
       • Zustand (state на фронте)
         │  HTTPS  │  SSE
         ▼
FastAPI (Python)
  • Оркестратор — state machine, маршрутизация агентов
  • /api/session  — создание и продолжение сессий
  • /api/stream   — SSE endpoint для агентных ответов
  • /api/upload   — загрузка и индексация файлов
  • /api/download — генерация и отдача .docx / .pdf
    │                        │
    ▼                        ▼
Claude Sonnet API       PostgreSQL
(6 агентных модулей)    (sessions, state, files metadata)
                              │
                         Qdrant / Chroma
                         (векторный поиск по
                          документам компании)
                              │
                         S3 / локальное хранилище
                         (загруженные файлы, готовые документы)

Стек по слоям

| Слой | Инструмент | Зачем | Альтернатива |
| --- | --- | --- | --- |
| Фронтенд | Next.js 14 | App Router, SSE для стриминга, серверные компоненты. Деплой на Vercel одной командой. | Vite + React |
| UI-компоненты | shadcn/ui + Tailwind | Готовые доступные компоненты, быстрая вёрстка wizard-экранов. | MUI, Chakra |
| Стейт фронта | Zustand | Лёгкий стейт для wizard: текущий шаг, данные каждого экрана. | Redux, Jotai |
| Бэкенд | FastAPI (Python) | Async, нативный SSE, хорошо интегрируется с Claude SDK и LangGraph. | Express.js |
| Оркестрация | Python + state dict | State machine для 6 агентов. LangGraph — если нужен параллелизм. | LangGraph |
| LLM | Claude Sonnet | Основная модель. Переключается через env-переменную без изменений кода. | GPT-4o |
| БД | PostgreSQL | Сессии, state, метаданные файлов. Neon или Supabase для бессерверного варианта. | SQLite (MVP) |
| Векторный поиск | Qdrant / Chroma | RAG по документам компании. Chroma — MVP (локально), Qdrant — production (cloud). | PGVector |
| Embeddings | OpenAI text-embedding-3-small | Индексация загруженных документов для RAG-поиска. | sentence-transformers |
| Документы | python-docx + WeasyPrint | python-docx генерирует .docx по шаблонам, WeasyPrint конвертирует в .pdf. | Pandoc |
| Хранилище файлов | S3 / Cloudflare R2 | Загруженные файлы компании и готовые документы. R2 — дешевле для MVP. | Локальная ФС |
| Деплой | Vercel + Railway | Next.js → Vercel (бесплатно). FastAPI → Railway ($5/мес). Работает из любой страны. | DigitalOcean |
| Разработка | Claude Code | Написание агентов, промптов, компонентов. Хорошо понимает Next.js + FastAPI. | — |

MVP vs Production

| Компонент | MVP | Production |
| --- | --- | --- |
| БД | SQLite (локально) | PostgreSQL (Neon / Supabase) |
| Векторный поиск | Chroma (локально) | Qdrant Cloud |
| Хранилище файлов | Локальная файловая система | Cloudflare R2 / AWS S3 |
| Auth | Простой токен в URL | NextAuth.js (Google / Email) |
| Деплой | Railway (один сервис) | Vercel + Railway + Qdrant Cloud |
| Мониторинг | Логи в консоль | Langfuse (LLM traces) + Sentry |
| Мультипользователь | Один заказчик по сессии | Команды, проекты, история |

9. Структура проекта и деплой

Файловая структура

research-agent/
  ├── frontend/                   # Next.js 14
  │   ├── app/
  │   │   ├── page.tsx            # Стартовый экран
  │   │   ├── session/[id]/       # Wizard по сессии
  │   │   │   └── page.tsx
  │   │   └── api/                # Next.js API routes (proxy)
  │   ├── components/
  │   │   ├── wizard/             # Экраны wizard
  │   │   │   ├── BriefScreen.tsx
  │   │   │   ├── HypothesesScreen.tsx
  │   │   │   ├── MethodScreen.tsx
  │   │   │   └── OutputScreen.tsx
  │   │   └── ui/                 # shadcn/ui компоненты
  │   └── store/
  │       └── session.ts          # Zustand store
  │
  └── backend/                    # FastAPI
      ├── main.py                 # App + роуты
      ├── orchestrator.py         # State machine
      ├── agents/
      │   ├── brief.py
      │   ├── context.py          # RAG-поиск
      │   ├── hypothesis.py
      │   ├── method.py
      │   ├── sampling.py
      │   └── design.py
      ├── rag/
      │   ├── indexer.py          # Загрузка и индексация файлов
      │   └── retriever.py        # Поиск по векторной базе
      ├── documents/
      │   ├── generator.py        # python-docx генерация
      │   └── templates/          # .docx шаблоны
      ├── prompts/
      │   └── *.txt               # Системные промпты агентов
      └── db/
          └── models.py           # SQLAlchemy модели

Деплой: Railway + Vercel

Самый быстрый путь выложить в продакшн — Railway для бэкенда, Vercel для фронта.

▸  git push на GitHub

▸  Vercel подхватывает /frontend — автодеплой, глобальный CDN, HTTPS из коробки

▸  Railway подхватывает /backend — FastAPI + Chroma/Qdrant, Dockerfile или buildpack

▸  Переменные окружения: ANTHROPIC_API_KEY, DATABASE_URL, OPENAI_API_KEY (для embeddings)

▸  Готово — сервис доступен по https://your-app.vercel.app из любой точки мира

Локальный запуск для разработки

# Бэкенд
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000

# Фронтенд (в отдельном терминале)
cd frontend
npm install
npm run dev

# Открыть в браузере
open http://localhost:3000

10. Критерии качества и риски

Критерии качества выходного пакета

| Критерий | Как проверяется | Если не выполнен |
| --- | --- | --- |
| Есть Decision | Формулировка «По результатам будет принято решение: [X]» в брифе | Возврат к экрану брифа |
| Метод обоснован | Тип неопределённости указан, метод соответствует | Method Agent перевыбирает |
| Гипотезы фальсифицируемы | Каждая имеет источник и способ проверки | Hypothesis Agent перефразирует |
| Выборка логична | Количество соответствует методу, сегменты обоснованы | Sampling Agent пересчитывает |
| Сценарий от гипотез | Каждый блок guide соответствует одной+ гипотезам | Design Agent перестраивает |
| Нет leading questions | Автопроверка на «Не кажется ли вам, что...» | Заменяются открытыми |

Ключевые риски

⚠ Генератор гайдов вместо decision system:  Митигация: На экране брифа поле «Какое решение» — обязательное. Без заполнения кнопка «Далее» заблокирована.

⚠ Плохое качество данных компании:  Митигация: Graceful degradation: если данных нет — агент работает с брифингом, честно пишет об этом в UI.

⚠ Prompt injection через данные компании:  Митигация: Загруженные файлы обрабатываются отдельным pipeline, не вставляются напрямую в системный промпт.

⚠ Долгое ожидание ответа агента:  Митигация: SSE стриминг — пользователь видит текст по мере генерации, нет ощущения зависания.

⚠ Потеря контекста в длинных сессиях:  Митигация: State сериализуется в PostgreSQL после каждого этапа. Сессию можно продолжить позже по URL.

⚠ Переусложнённая первая версия:  Митигация: MVP — один заказчик, SQLite, Chroma локально, без auth. Всё остальное — после первых реальных исследований.

11. План реализации MVP

Цель MVP: провести первое реальное исследование с помощью агента за 4 недели. Качество 85%+ достигается на MVP — дальше итерации по реальным брифам.

Неделя 1: Базовый wizard + Brief Agent

▸  Инициализировать Next.js 14 + FastAPI проект, настроить монорепо

▸  Сделать 3 первых экрана: Старт, Уточнение, Бриф с SSE-стримингом

▸  Реализовать Brief Agent с промптом и state machine (SQLite)

▸  Подключить Claude Sonnet API

▸  Деплой на Railway + Vercel — сразу доступно по URL

▸  Тест сквозного сценария: заполнить бриф вручную на 2–3 реальных задачах

Неделя 2: Method + Hypothesis Agents

▸  Реализовать Method Agent: матрица неопределённости, экран выбора метода

▸  Добавить drag & drop загрузку файлов (UploadScreen)

▸  Реализовать Context Agent + RAG: Chroma, embeddings, индексация файлов

▸  Реализовать Hypothesis Agent: генерация с источниками, экран с карточками

▸  Убедиться что гипотезы кликабельны и ссылаются на источник

Неделя 3: Sampling + Design + генерация документов

▸  Реализовать Sampling Agent: сегменты, размер, скринер-вопросы

▸  Реализовать Design Agent: сборка полного дизайна, экран review

▸  Создать шаблоны .docx для каждого документа (python-docx)

▸  Добавить генерацию PDF через WeasyPrint

▸  Реализовать OutputScreen: кнопки скачивания всех документов и ZIP

Неделя 4: Полировка + первое реальное исследование

▸  Добавить автоматическую проверку критериев качества

▸  Реализовать «Сохранить и продолжить» — персистентные сессии по URL

▸  Прогресс-бар, индикаторы загрузки, обработка ошибок

▸  Провести первое полноценное исследование с агентом

▸  Собрать feedback: где теряется контекст, где UI непонятен

После MVP: Итерации

▸  Улучшить промпты на основе реальных брифов

▸  Добавить auth (NextAuth.js) для нескольких заказчиков

▸  Мигрировать на Qdrant Cloud + PostgreSQL для production

▸  Добавить историю сессий и возможность вернуться к прошлым исследованиям

▸  Langfuse для трейсинга LLM-вызовов и оптимизации промптов

12. Quick Reference

Итоговый стек

Next.js 14 (Vercel)    →    FastAPI (Railway)    →    Claude Sonnet
  • shadcn/ui + Tailwind      • Оркестратор             • 6 агентов
  • Zustand (wizard state)    • SSE стриминг            • python-docx
  • SSE-клиент                • PostgreSQL / SQLite      • Chroma / Qdrant
                              • S3 / R2 (файлы)         • WeasyPrint (.pdf)

Процесс одной строкой

Intake → Уточнение → Бриф ✓ → Загрузка данных → Гипотезы ✓ → Метод → Выборка → Дизайн ✓ → Сценарий → Скачать пакет документов

✓ — точки подтверждения заказчиком в UI

Ключевые ссылки

| Ресурс | URL |
| --- | --- |
| Next.js 14 | nextjs.org/docs |
| shadcn/ui | ui.shadcn.com |
| FastAPI | fastapi.tiangolo.com |
| Claude API | docs.anthropic.com |
| Qdrant | qdrant.tech — production векторная база |
| Chroma | docs.trychroma.com — локальный RAG для MVP |
| Railway | railway.app — деплой бэкенда ($5/мес) |
| Vercel | vercel.com — деплой фронтенда (бесплатно) |
| Langfuse | langfuse.com — трейсинг LLM-вызовов |
| Claude Code | claude.ai/code — разработка агентов |

Research Preparation Agent · Веб-интерфейс · Апрель 2026 · Подготовлено с помощью Claude (Anthropic)